###### Załącznik nr 5 do Ogłoszenia

###### UMOWA

W dniu  ______ 2015 r. w Zakopanem pomiędzy Szkoła Podstawową Nr 9 w Zakopanem im. Jana Kasprowicza z siedzibą  w Zakopanem Harenda 21   reprezentowana przez:

Dyrektora Szkoły  mgr Piotra Kyca

Za kontrasygnatą Głównej Księgowej Szkoły Janiny Chyc – Budz

zwaną w treści umowy Zamawiającym

a

___________________________________

___________________________________

__________________________________

__________________________________

cena ofert brutto: _____________________ zł

reprezentowanym przez:

________________________________________

zwanym w treści umowy Wykonawcą

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu Regulamin zamówień do Kwoty 30.000 EUR  została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 w Zakopanem na parterze zgodnie z przedmiarem, który stanowi zał. nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres prac obejmuje:

- demontaż stolarki drzwiowej

- rozbiórka ścianek działowych

- skucie płytek podłogowych i ściennych

- skucie wylewki

- demontaż urządzeń sanitarnych wraz z orurowaniem

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej

- demontaż boazerii

- demontaż sufitów podwieszanych

- wykonanie nowych ścianek

- położenie izolacji podłogi

- położenie nowych płytek ściennych i podłogowych

- montaż nowych drzwi wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych

- montaż nowej armatury wod-kan wraz z orurowaniem

- prace tynkarski

- prace malarskie

- zabudowa sufitu

- montaż okablowania

- montaż osprzętu elektrycznego - lamp, gniazdek, włączników

- założenie instalacji elektrycznej

- pomiary i badania instalacji

§ 2

- Materiały z rozbiórki, nie nadające się do ponownego użycia są własnością Wykonawcy robót i należy je           w ramach ceny umownej usunąć poza teren budowy. Koszty w tym zakresie obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymywania na własny koszt oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji robót oraz jego usunięcia po robotach.

- Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów.

- Materiały zostaną poddane badaniu w laboratorium wskazanym przez Zamawiającego.

§ 3

- Rozpoczęcie wykonywania umowy nastąpi po podpisaniu niniejszej umowy w następujących terminach

- Rozpoczęcie prac przygotowawczych  po 6 lipca 2015

- Rozpoczęcie  prac demontażowych i remontowych nastąpi po 10 lipca

- Zakończenie wykonywania całości prac objętych umową nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 20 sierpnia  2015 r.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy, protokołem zdawczo-odbiorczym, plac budowy w dniu  29 czerwca 2015 r.

§ 4

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie BHP oraz ochrony  przeciwpożarowej, a  także zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu szkoły oraz w jej obrębie . Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub rzeczach wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszy przedmiot umowy z użyciem materiałów zakupionych własnym staraniem zgodnie z warunkami technicznymi i obowiązującymi normami z powiadomieniem inspektora nadzoru.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszego przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, zasadami rzetelnej wiedzy i ustalonymi zwyczajami oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie wymienionym w § 3 ust. 2.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich utrudnieniach przy realizacji przedmiotu umowy, które mogą mieć wpływ na terminowość i prawidłowość realizowanych robót.

- Wykonawca przed wbudowaniem materiałów będzie przedkładał dokumenty potwierdzające ich jakość. Jest to warunek do uzyskania zezwolenia inspektora nadzoru na przystąpienie do realizacji robót.

- Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, będą obowiązywać postanowienia najnowszego lub poprawionego wydania norm i przepisów.

- Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie i zaniechanie.

§ 5

- Strony ustalają wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy, zgodnie z ofertą sporządzoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego            z dnia _________ r   na kwotę __________ zł netto +  __________ zł VAT razem ___________ zł brutto (słownie:  __________________________________________________________________ /100 ).

- Należny podatek VAT będzie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie będzie płatne z zastrzeżeniem zapisów § 6 w terminie 14 dni od dnia przedłożenia faktury przelewem na konto Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

§ 6

1.   Komisja ustalona przez Zamawiającego przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu  umowy w terminie określonym w § 3 pt. 2 niniejszej umowy  .

- Odbiór końcowy uznaje się za dokonany w przypadku podpisania protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń.

- Nie przewiduje się możliwości fakturowania częściowego za poszczególne elementy robót.

- Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez Komisję odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie komisyjnego odbioru wad w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wskazanych wad w terminie do 7 dni od dnia  pisemnego wezwania do ich usunięcia.

§ 7

Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji na okres  36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

§ 8

1.   Strony umowy dopuszczają możliwość zatrudnienia podwykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.

2. 	W załączniku nr 1 do niniejszej umowy strony ustalają asortyment robót, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców.

3.	Zatrudnienie przez Wykonawcę innego podwykonawcy niż wskazany w ofercie musi być uzgodnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikację i doświadczenie wskazanego podwykonawcy będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy.

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wrazz częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5.	Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust.4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

6.	Umowy, o których mowa w ust. 4 i 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.	Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

8.	Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę do  odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

9.	Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie podwykonawców jak za własne.

§ 9

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia lub niewykonania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.

- W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 10

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach, sprzęcie, spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedłoży Zamawiającemu umowę ubezpieczenia budowy.               W szczególności ubezpieczeniu podlegają roboty objęte umową, odpowiedzialność za szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników  i osób trzecich w trakcie wykonywania umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i wprowadzenie prawidłowej organizacji prac w czasie trwania robót.

- Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy i zlikwiduje je po zakończeniu robót oraz zapewni miejsce składowania odpadów. Wykonawca pokryje we własnym zakresie koszty pobranej energii elektrycznej i wody oraz innych czynników niezbędnych do realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą  o odpadach i obciążają go wszelkie działania w tym zakresie.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym  i przeznaczy go wyłącznie na cel budowy.

- Koszt dozoru terenu budowy ponosi Wykonawca w ramach swojej ceny określonej  w ofercie.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych kosztorysem ofertowym Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie będą nieważne.

§ 11

- Strony ustalają, że w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy naliczane będą  kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

- za zwłokę w terminowym oddaniu robót określonych w § 1 umowy w wysokości 0,2 % całego wynagrodzenia umownego brutto (§ 5 ust.1) za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi lub gwarancji za wady w wysokości 0,2 % całego wynagrodzenia umownego brutto (§ 5 ust.1) za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- w przypadku nienależytego wykonania umowy w wysokości 50% całego wynagrodzenia umownego brutto (§ 5 ust.1)

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 50% całego wynagrodzenia umownego brutto  (§ 5 ust.1).

- za zwłokę w terminowym przedstawieniu harmonogramu rzeczowego – w wysokości 0,2% całego wynagrodzenia brutto (§ 5 ust.1)  za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 50 % całego wynagrodzenia brutto (§ 5 ust.1).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za szkody, których wysokość przekroczy kwotę kar umownych.

- Kary umowne o których mowa w ust. 2 mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z faktury Wykonawcy.

§ 12

- Inspektorem nadzoru inwestorskiego będzie:

Maciej Chowaniec, ul. Tatrzańska 36d, 34-520 Poronin

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 15

Sprawy sporne wynikające z treści umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:	                                                         WYKONAWCA :